Task 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 0(W1 – W2):** | 1. Môi trường làm việc: Visual code, Office – 2016, monoGB 2. Kế hoạch dự án:  * Quản lý dự án * Quản lý cấu hình * Đào tạo * Thực hiện dự  1. Training 2. Khảo sát yêu cầu | | |
| **Admin** | **Partner** | **Customer** |
| **Sprint 1(W3-5)**  *Basic version* | Khung giá | Basic Flow | Flow Basic |
| **Sprint 2(W6-10)**  *Advanced version* | Payment | BF+AF + Exception +API | BF+AF + Exception +API |
| **W11 – Tích hợp hệ thống** | | | |
| **Sprint 3(W12-14)**  *Full version* | Thống kê báo cáo | Sửa lỗi | Sửa lỗi |
| **W15 – Tích hợp hệ thống** | | | |